- 附件1

- 采购项目报价书

- 一、采购项目名称：共青团广州市委员会2025-2026年信息化运维项目

- 二、询价单位名称：共青团广州市委员会

- 三、询价单位联系人：                      联系电话：

- 四、报价单位名称：***公司

- 五、报价单位联系人：                      联系电话：

- 六、本次报价有效期：从   年   月    日至   年    月    日，共   天。

- 七、分项报价清单如下：

| 序号 | 采购项目内容 | 规格要求 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 预计完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团市委OA系统运维服务 |  | - 1 |  |  |  |  |
| 2 | 广州共青团系统（广州网上共青团信息系统整合和管理平台、广州青年数据云计算与管理系统、共青团广州市委员会数据空间建设项目） |  | - 1 |  |  |  |  |
| 3 | 风险评估服务 |  | - 1 |  |  |  |  |
| 4 | 安全管理制度规范建设服务 |  | - 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | - 大写： |  |

附件：1.报价单位营业执照复印（盖章）

- 2.填写《采购需求清单》（盖章）

- 报价单位名称（加盖公章）

- 报价时间：  年    月    日

附件2

采购需求清单

| 采购需求 |  |  |  |  | 响应文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算：人民币30.01万元 |  |  |  |  |  |
| 资格要求： |  |  |  |  |  |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；分公司报价的，必须由具有法人资格的总公司授权。 |  |  |  |  |
| 2 | 本项目不接受联合体报价 |  |  |  |  |
| 采购范围 |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购内容 | 项目名称：共青团广州市委员会2025-2026年信息化运维项目 本期项目信息系统运维服务的具体内容如下： 1.信息系统运维服务 （1）团市委OA系统运维服务（项目预算4万） （2）广州广州共青团系统（广州网上共青团信息系统整合和管理平台、广州青年数据云计算与管理系统、共青团广州市委员会数据空间建设项目）运维服务（项目预算16.1万） 2.风险评估服务（项目预算6万） 3.安全管理制度规范建设服务（项目预算4万） |  |  |  |
| 项目工期要求 |  |  |  |  |  |
| 2025年7月15日至2026年7月14日。 |  |  |  |  |  |
| 项目背景 |  |  |  |  |  |
| 团市委自2004年以来已进行了两次的网络建设和内部系统建设工作。在2006年，团市委的信息化建设主要着重于协同办公、信息门户、电子团务管理系统、青年志愿者、信息交换平台等方面的建设，这些系统是信息化的基础建设。这些信息系统建设至今，团市委实现了内部外部共同使用一套办公系统，实现了与市电子政务网络的连接，实现了利用市电子政务网络进行电子公文收发的工作；使团市委及各直属单位、基层单位均可以使用电子团务系统管理全市的青年团员；使各团单位组织可以使用青年视窗系统实现对全市广大青少年进行宣传和引导；让青年志愿者协会可以使用青年志愿者系统管理全市的志愿者和志愿服务；为实现全市团务工作一体化提供坚实的应用系统基础。 目前团市委已经建成的业务系统主要包括以下3个： 1.团市委OA系统：实现了信息管理、工作流程、公文管理、个人办公、人事管理、即时通讯、自定义工作流、移动办公等功能，同时实现了团市委机关与市少年宫、市青年文化宫等6个直属单位，和12个区县团委及市发展集团、广钢等120多个直属基层团委等单位共300多人之间的协同办公，有效解决业务流转问题，实现无纸化办公，大大提高了办公效率，全面提升团市委的业务能力。 2.广州共青团系统（广州网上共青团信息系统整合和管理平台、广州青年数据云计算与管理系统、共青团广州市委员会数据空间建设项目）：由广州网上共青团信息系统整合和管理平台、广州青年数据云计算与管理系统、共青团广州市委员会数据空间三个系统整合而成，形成“一中心”、“一平台”，完成了整个团市委信息化数据统一采集，实现了全团数据大整合，提供面向大数据的利用、分析和决策服务。系统由数据采集、数据管理、分析、服务管理和信息发布等模块构建，将共青团广州市委员会掌握的大数据转化为信息、快速洞察能力和整合后的服务。 2个业务系统已超过维护期，需要进行维护服务。 |  |  |  |  |  |
| 运维目标需求 |  |  |  |  |  |
| 1.项目绩效目标 提高团市委办公区域内的软、硬件、业务应用软件的运行维护效率，确保相关业务信息系统正常运行。进一步提高团市委信息化管理和服务水平，提高团市委相关部门及其工作人员的行政效率，从而提高社会满意度，增加社会美誉度，创造良好的社会效益。 本期运维项目的经济效益体现在： 通过实施信息系统运维服务，信息维护工作变原有的被动提供服务支持为主动提供，有效提升了服务质量，改善了信息维护工作的整体形象，提高了用户对于信息化建设成果的满意程度。其具体表现为:减少重复工作和冗余工作，有效利用人力资源；提高员工的服务能力和工作效率;通过规范的工作流服务的可用性、可靠性和安全性，为用户提供高质量的服务;降低系统运行风险；提高信息系统建设的回报率。 通过修正IT运维管理的进一步的专业化和规范化，使得运维同事可以利用有限资源提高工作效率，缩短系统维护问题解决时间，从而延长业务应用系统及相关设备的可用时间与可用寿命，保障各项业务运作的连续性和稳定性，为社会创造更多的服务经济效益。 由被动式工作转为主动式工作带来的工作效率的提升，能够创造更多的专业服务效益。确保IT运维服务的集中化、流程化，可以避免不必要的IT维护费用和办公费用的浪费，保护政府投资。 通过本期项目的建设，加强了网络监控管理能力，化被动处理为主动运维服务，可以减少由病毒及黑客攻击等突发事件带来的间接损失，同时大大节省了团市委日后电子政务系统的维护成本；对各种突发事件防范于未然，避免各种事件造成对国家和社会的财产损失。 2.项目绩效指标 与市财政局《项目入库申报表（二级）》中的指标对应 表3.1 运维项目绩效指标表 一级指标; 二级指标; 指标值. 产出指标; 信息系统年度业务量（件）; 按实际办理量统计. 维护工作按时完成率（%）; 95%以上. 效益指标; 正常运行率（%）; 95%以上. 故障响应率（%）; 99%以上. |  |
| 运维服务的范围 |  |  |  |  |  |
| □基础设施维护 |  |  |  | □服务器与相关设备维护 □办公自动化设备维护 □网络和信息安全设备维护 □机房环境维护 □视频监控、防盗报警设备维护 |  |
| 软件及信息资源维护 |  |  |  | 业务系统维护 □工具软件维护 |  |
| □其他运维服务 |  |  |  | □存储设备维护 □网络环境维护 □门禁系统维护 □信息资源维护 |  |
| 运维服务工作要求 |  |  |  |  |  |
| 1.应用类系统运维服务 1.1团市委OA系统 团市委OA系统（含移动协同办公自动化系统）：实现了信息管理、工作流程、公文管理、个人办公、人事管理、即时通讯、自定义工作流、移动办公等功能，同时实现了团市委机关与市少年宫、市青年文化宫等6个直属单位共300多人之间的协同办公，有效解决业务流转问题，实现无纸化办公，大大提高了办公效率，全面提升团市委的业务能力。 1.1.1系统软件运维需求表 系统运维需求表 一、日常维护服务. 序号; 类别名称; 工作内容. 1; 日常维护服务; 1.工作内容：（含系统运行状态监控及预警）：负责资产及版本管理、定期补丁升级、日志检查分析、错误分析及统计，系统修复；进程状态、服务或端口响应情况、资源消耗情况、会话内容情况、日志和告警信息、数据库连接情况、存储连接情况、作业执行情况、CPU的利用率、磁盘IO、应用软件的典型操作响应时间、主机操作系统的漏洞扫描、补丁检查、系统病毒定期查杀、应用软件的口令安全情况、应用软件的日志审计、分析、关键进程及资源消耗分析、队列 版本升级、日志清理、启动或停止服务或进程、增加或删除用户账号、更新系统或用户密码、建立或终止会话连接、作业提交、软件备份 2.巡检周期：每季度一次. 2; 响应时间及排除故障时间：不影响业务正常开展的故障，在工作日内4个小时内解决；影响到业务正常开展的故障，在工作日内2个小时内解决。. 二、系统优化和迁移服务. 序号; 类别名称; 工作内容; 详细说明. 1; 系统优化; 补丁及接口升级; 每月检查系统是否有新补丁，按需对系统接口升级. 2; 性能优化; 每月主要对应用消息队列、共享内存优化；应用服务能力优化，例如应用进程数、应用线程数的优化；应用日志级别及日志空间的调整；. 3; 迁移服务; 协同办公平台公文历史数据迁移; 在确保2022年前旧OA系统历史公文数据信息完整的前提下，将其无缝对接转移至广州市政务外网协同办公平台历史数据服务平台，与OA平台实现一体化。 迁移的核心内容包括：公文属性字段级信息传递（标题、密级、紧急程度、经办人、日期、附件等等）、公文正文传递、公文办理环节关键信息传递（环节办理人、经办时间、办理意见、办理操作等等）。公文要素字段参照《党政机关公文格式》国家标准编制。. 1.1.2本系统具体服务需求 1.服务内容：保证各系统的正常运行，以及信息系统的安全性。包括对应用系统的日常监控、预防性检查、常规作业，主要内容如下： 序号; 项目; 运维工作内容. 1; 日常系统监控; 进程状态、服务或端口响应情况、资源消耗情况、会话内容情况、日志和告警信息、数据库连接情况、存储连接情况、作业执行情况. 2; 预防性检查; CPU的利用率、磁盘IO、应用软件的典型操作响应时间、主机操作系统的漏洞扫描、补丁检查、系统病毒定期查杀、应用软件的口令安全情况、应用软件的日志审计、分析、关键进程及资源消耗分析、队列. 3; 常规作业; 版本升级、日志清理、启动或停止服务或进程、增加或删除用户账号、更新系统或用户密码、建立或终止会话连接、作业提交、软件备份. 2.响应支持服务：应用系统的响应支持服务主要包括事件驱动响应和服务请求响应，运维工作内容如下表所示。 事件驱动响应; 服务请求响应. 针对应用软件故障而进行的响应服务，包括： （1）应用级启停； （2）系统级启停等。; 根据应用系统运行需要进行及时响应和处理，包括： （1）按服务请求指示进行用户增加； （2）口令修改； （3）参数调整等。. 3.优化改善服务：主要包括应用消息队列、共享内存优化；应用服务能力优化，例如应用进程数、应用线程数的优化；应用日志级别及日志空间的调整；应用版本升级、打补丁。 1.1.3历史数据迁移服务 - 迁移概述 根据《广州市政务外网协同办公平台公文历史数据迁移接入指引》统一规范的迁移方案，实现团市委旧OA系统的公文历史（2022年度以前）数据迁移至广州市政务外网协同办公平台的历史数据服务平台上。方便系统用户查询公文历史数据，减少各系统间操作导致的人力成本。 本迁移方案按照要求，在确保旧OA系统历史公文数据信息完整的前提下，将其无缝对接转移至广州市政务外网协同办公平台历史数据服务平台，与OA平台实现一体化。 本次迁移的核心内容包括：公文属性字段级信息传递（标题、密级、紧急程度、经办人、日期、附件等等）、公文正文传递、公文办理环节关键信息传递（环节办理人、经办时间、办理意见、办理操作等等）。本指引中公文要素字段参照《党政机关公文格式》国家标准编制。 除此之外，迁移后数据迁移系统中需要按照经办处室，可查阅处室，可查阅领导等进行默认权限分配，做到迁移数据可按权限进行查询。新旧OA数据入口不同，查看页面不同，互相不影响。 - 待迁移的公文范围 序号; 系统名称; 类别; 名称; 迁移数据内容. 1; 广州市团委OA系统（上海浩码4GOA）; 公文; 行文登记表; 2022年以前表单、正文及附件. 2; 阅文登记表. 3; 收文登记表. 4; 事务; 事项呈批表. 5; 申请登记表. 6; 合计：; 5类. - 操作流程 - 迁移前准备工作 1.梳理旧OA的历史数据的公文数量； 2.比较旧OA的公文表单结构与新OA之间的差异，并做好双方的映射表； 3.对比新旧OA的组织机构的差异并做好双方的映射表； 4.确认要迁移的公文种类。具体如下： - 迁移中工作 1.迁移前准备工作都准备好之后，到了迁移数据回执单上面的迁移的时间点，单位提前告知历史数据服务运维人员要进行数据迁移，让历史数据服务运维人员做好服务器监控等工作。 2.按照时间段划分多次迁移导入，不要一次性全部导入。 3.将电子文件存放在移动硬盘，交给历史数据服务运维人员到机房直接拷贝到文件存储里面。 - 迁移后工作 1.历史数据服务运维人员在市府协同办公平台设置历史数据模块相关配置。 2.单位对数据进行验证查看。 1.2广州共青团系统（广州网上共青团信息系统整合和管理平台、广州青年数据云计算与管理系统、共青团广州市委员会数据空间建设项目） 广州共青团系统由广州网上共青团信息系统整合和管理平台、广州青年数据云计算与管理系统、共青团广州市委员会数据空间三个系统整合而成，形成“一中心”、“一平台”，完成了整个团市委信息化数据统一采集，实现了全团数据大整合，提供面向大数据的利用、分析和决策服务。系统由数据采集、数据管理、分析、服务管理和信息发布等模块构建，将共青团广州市委员会掌握的大数据转化为信息、快速洞察能力和整合后的服务。 1.2.1系统软件运维需求表 系统运维需求表 一、日常维护服务. 序号; 类别名称; 工作内容. 1; 日常维护服务; 1.工作内容：维护网站的系统环境；对网站的安全进行密切监控，出现问题及时报告。正确安装、维护、版本更新各服务器操作系统；维护网站数据库系统；定期检查系统及安全漏洞，保证系统正常运行；进行网站系统防病毒管理。 2.巡检周期：每月. 2; 响应时间及排除故障时间：保障广州共青团系统各功能子系统的程序正常过程中出现的意外状况进行及时调整和改正；对于简单问题应在收到请求的8个小时内解决；对于复杂问题应在收到请求的8个小时内给出解决方案。. 二、系统优化和迁移服务费. 序号; 类别名称; 工作内容; 详细说明. 1; 系统优化; 补丁及接口升级; 每月检查网站服务软件的升级以及各种安全补丁的升级工作. 2; 性能优化; 每月优化网站访问速度；优化进程状态、服务或端口响应情况、资源消耗情况、会话内容情况、日志和告警信息。 每月维护网站数据库系统；每月优化数据库连接情况、存储连接情况、作业执行情况，保证系统正常运行. 1.2.2本系统具体服务需求 1.维护范围：负责维护门户网站系统的运行环境等。 2.维护要求：为门户网站系统提供一个稳定、安全的网络运行环境，并保障系统的正常运行。 3.服务方式包括：7×24小时热线支持、5×8小时现场支持。 4.服务内容：对应用系统的基本维护。 （1）网络管理：维护网站的系统环境；对网站的安全进行密切监控，出现问题及时报告。 （2）系统管理：正确安装、维护、版本更新各服务器操作系统；维护网站数据库系统；定期检查系统及安全漏洞，保证系统正常运行；进行网站系统防病毒管理。 （3）其他服务 序号; 项 目; 服务内容. 1; 网站信息内容维护; 网站日常工作信息、媒体信息、大事记等信息维护. 全会期间会议现场信息录入、相关报道录入. 2; 图片设计与制作; BANNER设计，500px*200px以内. BANNER设计，1000px*300px以内. FLASH设计与制作; 横幅FLASH广告. 其他; 其他一些非常规服务项目，如视频下载剪辑、ppt制作、系统部署顾问方案、滚动文字播放等，按照工时计算工作费用。. （4）系统维护服务 序号; 项 目; 服务内容. 1; 电话电子支持; 提供7×24小时的热线电话技术支持服务；提供电子邮件热线技术支持服务；提供电子邮件警示信息服务。. 2; 现场故障处理; 提供门户网站系统故障的现场故障处理。. 3; 环境变更支持; 提供因系统相关的硬件变更、软件变更、数据迁移等运行环境变更，系统所需要的现场或非现场技术支持服务。. 4; 其他技术服务; 保障门户网站各功能子系统的程序正常过程中出现的意外状况进行及时调整和改正；对于简单问题应在收到请求的8个小时内解决；对于复杂问题应在收到请求的8个小时内给出解决方案。. 5; 网站系统监控管理; 监控网站访问状态，对于可疑访问或者不正常的访问状态进行第一时间的汇报与处理；网站服务软件的升级以及各种安全补丁的升级工作；网站数据备份与安全保护工作。. 2.运维服务时限 针对本期运维项目，设定以下三种服务级别及响应服务要求： 服务级别; 一级; 二级; 三级. 故障响应时间; 10分钟; 20分钟; 30分钟. 故障恢复时间; 4小时; 8小时; 24小时. 备件支持响应; 7*24*4; 7*12*8; 5*8*24. 客户满意度; ≥95%; ≥90%; ≥90%. 提交报告时间; 一月一报; 一月一报; 一季一报. 人工技能标准; 第三档以上技术人员; 第二档以上技术人员; 第一档技术人员. 故障受理方式; 手机、固定电话、邮件、QQ/MSN实时沟通工具等. （1）响应、处理时限 1）服务商提供固定的7×24小时故障受理电话服务。 2）技术人员响应时限：接障后技术支持人员必须在10分钟内作出响应，详细记录故障现象。 3）对于服务请求，在工作时间，对于单位内的接障后技术人员在10分钟内到达现场，单位外的在2个小时内到达现场进行故障处理。 （2）质量要求： 1）应能在10分钟内准确诊断并告知用户故障原因，诊断差错率要控制在5%以内。并向最终用户解释故障发生原因，可能导致的后果，以及拟采取的措施。 2）故障修复过程中可能影响用户工作或对系统应用数据有影响的，要先咨询用户意见再处理。 3）建立巡检制度：进行季度的巡检检查，记录设备状况，列出注意事项，并反馈给用户。 4）现场维护确认表：工程师现场维护填写现场维护表，故障排除后由用户签名确认。 |  |
| 对运维单位的要求 |  |  |  |  |  |
| 对运维机构的管理架构要求 本项目的配置人员主要包括两部分：项目经理和二线技术支持人员。二线技术支持人员需要了解系统的详细内容，并提供系统的管理维护及对业务操作人员的技术支持 |  |  |  |  |  |
| 对运维单位的人员要求 |  |  |  |  |  |
| - 人员类别 | - 数量 |  | - 人员要求 |  |  |
| - 项目经理 | 1 |  | 1.具有：PMP、信息安全保障人员认证证书（CISAW）、注册信息安全专业人员（CISP）等技术或管理相关资质证书； 2.其他要求： （1）具有较全面的ITIL运维管理知识。 （2）熟悉业务应用软件开发和维护工作。 （3）熟悉相关规范标准。 （4）熟悉管理工作，具多年的项目管理工作经验 |  |  |
| - 二线支持工程师 | 不少于5人 |  | （1）具有系统集成项目管理工程师、注册信息安全工程师证书、信息安全保障人员认证证书等资质证书； （2）其他二线技术支持人员应该具有操作系统软件、常用应用软件、安全技术、系统运行与维护工作管理方面具有非常专业的经验和知识，有多年的相关工作经验。 |  |  |

- 附件3

- 参选文件格式

（温馨提醒：为保护环境节约用纸，请尽量使用双面打印，文件厚度控制在3cm内）

投 标 函

致：共青团广州市委员会

为响应你方组织的  xxx项目    ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  xxx项目    的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本四份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（二）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（三）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可

能收到的投标。

（四）我方如果中标，将保证履行选聘文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，

（五）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购人的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（六）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；具备法律、行政法规规定的其他条件。

（七）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（八）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .

邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .

职    务：                 .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

法定代表人授权委托书

致：共青团广州市委员会

兹授权            为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是在    xxx   项目中，全权代表本单位参与投标响应，负责签署确认与递交一切文书资料，并以本单位名义处理一切与之有关的事务。

授权单位：              （加盖公章）

法定代表人：              （签名或盖私章）

签发日期：

附：

代理人性别：          年龄：       职务：

身份证号码：                   联系电话：

说明：

- 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

- 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

- 将此证明书提交对方作为合同附件。

- 本委托书有效期限与本单位投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

- 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

| 粘贴代理人身份证（正面）复印件 |  | 粘贴代理人身份证（反面）复印件 |
| --- | --- | --- |

关于资格的声明函

致：共青团广州市委员会

关于贵方    xxx项目       投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.投标人营业执照（或法人证书等单位法定登记证书）副本复印件（加盖公章）。

2.具有承办类似政府活动项目的相关经验，并提交合同复印件作为佐证（如有）。

3.投标人认为必要的其他内容。

备注：相关证明文件附后。以上有关文件为证明投标人符合资格要求的关键依据，如因缺漏造成的无效投标风险由投标人自行承担。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年    月    日

公平竞争承诺书

本单位郑重承诺：本单位保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与     （项目名称）             的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：    年    月   日

附件4

投标方基本情况（服务类）

一、经营范围：

二、企业信誉

三、服务团队情况

四、本单位承接该项目的工作方案

- 项目工期

- 人员配备及前期启动资金准备情况

- 实施工作计划

1.服务方案完整性。充分体现项目机构有服务单位的能力和经验，方案思路清晰、内容全面，实施办法科学合理。

2.服务方案针对性。针对服务项目特点、难点分析，定位准确，分析合理，提出建议科学合理，可操作性强，服务措施完善。

3.服务方案专业性。能够准确运用国家、省、市的相关法律法规和标准规范，详细说明服务的流程、执行要求、标准文本、评价体系等内容。

4.服务方案质量性评价。任务时间节点清晰，服务方案和突发困难应对困难方案齐全，响应承诺甲方下达的服务任务内容齐全，质量和技术保障措施完善，承诺项目组成员在工作期间保持出勤率90%以上。）

五、其他

包括项目成本分析、后期服务、保密措施等。